PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Nguyễn Quý Khánh | Mã sinh viên | B25DTCN184 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe lạnh | Quản lý nhân viên giao nhận và xe lạnh | US-01 | Là một quản lý, tôi muốn xem rõ thông tin của nhân viên giao nhận và lịch sử di chuyển của xe lạnh để dễ quản lý và điều phối |
| Vận hành chuyến hàng | Tạo và phân công chuyến hàng lạnh | US-02 | Là một nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống phân công chuyến hàng lạnh rõ ràng để chủ động sắp xếp công việc |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X gộp quá nhiều yêu cầu cho một User Story, cần tách ra để phân công rõ ràng |
| Valuable | US-X chưa có thông kê giá trị cụ thể để triển khai công việc |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống phân công chuyến hàng lạnh rõ ràng theo khung giờ sáng, trưa, chiều, tối để có thể sắp xếp thời gian và chủ động trong công việc. |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến theo từng mức nhiệt độ nếu quá nhiệt độ yêu cầu có thể cảnh báo để sẵn sàng chỉnh sửa ngay khi có sự cố. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should have | Thông tin của nhân viên và lịch sử di chuyển của xe là cần thiết để quản lý và vận hành công việc của tập thể một cách trơn tru |
| US-02 | Must have | Hệ thống phân công chuyến hàng lạnh là cần thiết nếu không có, nhân viên giao nhận sẽ không thể nhận đơn vận chuyển |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận A đã đăng nhập; phiếu chuyến hàng CH-008 được phân công cho nhân viên giao nhận A | A mở phiếu chuyến hàng CH-008 qua đường dẫn | Hệ thống ghi nhận nhân viên giao nhận A xác nhận đơn và bắt đầu quá trình giao nhận. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Hệ thống từ chối việc xác nhận đơn và thông báo cho nhân viên A đơn không thuộc quyền của người giao nhận này. - Hệ thống từ chối xác nhận đơn và thông báo cho nhân viên A là đơn đã bị hủy, yêu cầu chọn đơn hàng khác. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceptance Criteria | Definition of Done | Acceptance Criteria | Definition of Done |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Acceptance Criteria dùng để giao tiếp với khách hàng và những người bên ngoài hệ thống biểu đạt dễ hiểu và mang tính đời thường Definition of Done là giao tiếp với hệ thống và mang tính học thuật

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Xem thông tin của nhân viên và lịch sử cần thiết nhưng không ảnh hưởng nhiều |
| US-02 | 8 | Nhân viên được phân công và nhận việc một cách rõ ràng và hệ thống vận hành một cách trơn tru nên đây là một điều kiện cần thiết |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên làm phân chia thẻ đúng và đều dành cho từng hạng mục

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình: (27+29+28) / 3 = 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 24 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B5 – B6 Tổng: 5 + 5 = 8 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hệ thống được xấy dựng chức năng cần thiết mà không vượt quá SP ước tính |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng UI/UX cho đơn phiếu | Must have | 1 giờ |
| Truy xuất lấy dữ liệu chi tiết của phiếu chuyến hàng | Should have | 2 giờ |
| Code và kiểm thử chức năng | Could have | 2 giờ |
| Tổng giờ công |  | 5 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4 lý tưởng đưa ra 17.4 SP nhưng thực tế còn 26 SP, Thực tế đang chậm hơn lý tưởng 8.6 SP vậy nên đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Về lý tưởng ngày 8 còn 5.8 SP và sang ngày 10 còn 0, còn thực tế ngày 8 còn những 18 và ngày 10 giảm còn 0 cho thấy thực tế làm chậm và SP giảm đột ngột vào ngày cuối vì đội làm vội dẫn đến hiệu suất và chất lượng rơi vào ngưỡng báo động |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận để nghị của stakeholder và thêm hạng mục gửi nhiệt độ thùng hàng cho khách nhận hàng vào chưa done.